# Product Requirements Document

Migration Site Vitrine TriggerFlow

De Webflow vers Next.js

| Projet | TriggerFlow - Site Vitrine |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2 janvier 2026 |
| Auteur | Soufiane - TriggerFlow |
| URL actuelle | https://www.trigger-flow.com |

# 1. Executive Summary

Ce document définit les spécifications pour la migration du site vitrine TriggerFlow de Webflow vers une stack moderne Next.js. L'objectif est d'obtenir un contrôle total sur le code, d'optimiser les performances et le SEO, tout en réduisant les coûts d'hébergement et de maintenance.

Le site actuel est un site vitrine marketing présentant la solution SaaS TriggerFlow, un CRM et outil d'automatisation de la communication pour hôtels indépendants. Le site cible les hôteliers francophones et anglophones avec un parcours de conversion vers la prise de démo.

# 2. Contexte et Problématique

## 2.1 Situation actuelle

- Site hébergé sur Webflow avec un design créé par un prestataire externe

- Coût mensuel Webflow récurrent sans contrôle sur l'évolution du code

- Limitations techniques pour l'optimisation SEO avancée

- Dépendance à un outil no-code ne correspondant pas à l'expertise technique de l'équipe

- Performances non optimales (temps de chargement, Core Web Vitals)

## 2.2 Problèmes identifiés

- Impossibilité d'ajouter des fonctionnalités avancées (blog dynamique, pages SEO programmatiques)

- Code généré par Webflow non optimisé et difficile à maintenir

- Pas de gestion fine des métadonnées et du schema.org

- Coûts qui s'accumulent sans valeur ajoutée proportionnelle

# 3. Objectifs du Projet

## 3.1 Objectifs principaux

- Performance : Score Lighthouse > 95 sur toutes les métriques

- SEO : Structure optimale pour le référencement naturel avec schema.org complet

- Sécurité : Site statique sécurisé avec headers de sécurité complets

- Maintenabilité : Code propre et documenté, facilement évolutif

- Coûts : Réduction des coûts d'hébergement (Vercel gratuit ou minimal)

- Évolutivité : Préparation pour l'ajout futur d'un blog et de pages SEO

## 3.2 KPIs de succès

| Métrique | Objectif |
| --- | --- |
| Lighthouse Performance | > 95 |
| Lighthouse SEO | 100 |
| Lighthouse Accessibility | > 95 |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5s |
| FID (First Input Delay) | < 100ms |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.1 |
| Time to Interactive | < 3s |

# 4. Stack Technique Recommandée

## 4.1 Framework principal

| Technologie | Justification |
| --- | --- |
| Next.js 15 | App Router, RSC, SSG pour performances maximales. Expertise existante avec Islam Heritage. |
| TypeScript | Typage strict pour une meilleure maintenabilité et moins de bugs. |
| Tailwind CSS | CSS utility-first pour un styling rapide et consistant. Purge automatique du CSS non utilisé. |
| Vercel | Hébergement optimisé pour Next.js, CDN mondial, SSL automatique, tier gratuit généreux. |

## 4.2 Librairies complémentaires

- Framer Motion : Animations fluides et performantes (scroll animations, transitions)

- next-intl : Internationalisation FR/EN avec routing automatique

- next-sitemap : Génération automatique sitemap.xml et robots.txt

- sharp : Optimisation d'images côté serveur

- lucide-react : Icônes SVG optimisées et tree-shakeable

- clsx / tailwind-merge : Gestion propre des classes conditionnelles

## 4.3 Architecture des dossiers

src/
├── app/
│   ├── [locale]/
│   │   ├── page.tsx              # Homepage
│   │   ├── mentions-legales/
│   │   ├── cgv/
│   │   ├── cgu/
│   │   ├── politique-confidentialite/
│   │   └── layout.tsx
│   ├── layout.tsx                # Root layout
│   ├── sitemap.ts
│   └── robots.ts
├── components/
│   ├── ui/                       # Composants réutilisables
│   ├── sections/                 # Sections de la landing page
│   └── layout/                   # Header, Footer, Navigation
├── lib/
│   ├── i18n.ts                   # Configuration i18n
│   └── utils.ts
├── messages/
│   ├── fr.json                   # Traductions FR
│   └── en.json                   # Traductions EN
├── styles/
│   └── globals.css
└── public/
    ├── images/
    ├── fonts/
    └── icons/

# 5. Pages et Contenus à Migrer

## 5.1 Page d'accueil (Homepage)

La homepage est composée des sections suivantes à reproduire :

| Section | Description |
| --- | --- |
| Header/Navigation | Logo, liens ancres (#exemples, #how-it-works, #pricing, #faq), switcher langue FR/EN, CTA connexion et démo |
| Hero Section | Titre principal, sous-titre, CTA "Réserver une démo", badges (Synchronisé PMS, 100% personnalisable, +1000 utilisateurs), image hero |
| Logos Clients | Carrousel de logos : Accor, Sofitel, Ibis, Best Western, Les Hôtels Très Particuliers, Saint James |
| Features | 3 cartes : Actions automatiques, Communications, Connexion outils. Image de démo de l'interface |
| Communication Timeline | Avant/Pendant/Après séjour avec métriques (+17% panier moyen, +80% satisfaction) |
| Exemples d'automatisations | 4 cas d'usage : SMS arrivée, Annonce événement, Enquête post-séjour, Ventes additionnelles |
| Comment ça marche | 3 étapes : Connexion PMS, Création séquences, Activation. Liste des PMS partenaires |
| Tarification | 4 plans : Découverte (0€), Communication (69€), Conversion (149€), Marketing+ (199€). Tableau comparatif des features |
| Avantages | 4 badges : Support 7j/7, Interlocuteurs réels, Aide configuration, Conformité RGPD |
| Fonctionnalités détaillées | 3 tabs/cards : Formulaires, Automatisations, Ventes additionnelles avec screenshots |
| Témoignages | Carrousel avec 3 témoignages : Nature Cathare, Studio Péniche, Maison Maxana |
| FAQ | Accordéon avec 4 questions fréquentes |
| CTA Final | Section "Prêts à démarrer ?" avec boutons Démo et Contact |
| Footer | Logo, description, liens légaux, newsletter Brevo, LinkedIn, crédit La Rampe |

## 5.2 Pages légales

- /mentions-legales : Informations légales de l'entreprise

- /cgv : Conditions Générales de Vente

- /cgu : Conditions Générales d'Utilisation

- /politique-confidentialite : Politique de confidentialité / Privacy Policy

## 5.3 Intégrations externes

- Lemcal : Lien externe vers https://app.lemcal.com/@trigger-flow/demo pour prise de RDV

- App TriggerFlow : Lien vers https://app.trigger-flow.com/login

- Brevo (Sibforms) : Formulaire newsletter à intégrer ou remplacer

- LinkedIn : Lien vers page entreprise

# 6. Spécifications SEO

## 6.1 Structure des URLs

Routing basé sur la locale avec next-intl :

- FR : /fr, /fr/mentions-legales, /fr/cgv, /fr/cgu, /fr/politique-confidentialite

- EN : /en, /en/legal-notice, /en/terms-of-sale, /en/terms-of-use, /en/privacy-policy

- Redirection : / redirige vers /fr (locale par défaut)

## 6.2 Métadonnées

Chaque page doit avoir des métadonnées uniques et optimisées :

- Title : < 60 caractères, mot-clé principal en début

- Meta Description : 150-160 caractères, incitation au clic

- Open Graph : og:title, og:description, og:image, og:url, og:type

- Twitter Cards : twitter:card, twitter:title, twitter:description, twitter:image

- Canonical : URL canonique pour éviter le contenu dupliqué

- Hreflang : Balises pour indiquer les versions linguistiques

## 6.3 Schema.org (JSON-LD)

Structured data à implémenter :

- Organization : Informations sur TriggerFlow/Utelys

- SoftwareApplication : Description du produit SaaS

- FAQPage : Questions/réponses de la FAQ

- Review/AggregateRating : Témoignages clients

- Product : Détails des plans tarifaires

- BreadcrumbList : Fil d'Ariane pour les pages internes

## 6.4 Fichiers techniques

- sitemap.xml : Généré automatiquement avec next-sitemap, inclut toutes les pages et langues

- robots.txt : Allow all, référence au sitemap

- favicon : Multi-format (ico, png 16x16, 32x32, apple-touch-icon)

- manifest.json : Pour PWA-readiness future

# 7. Performance et Optimisation

## 7.1 Optimisation des images

- Utiliser le composant next/image pour toutes les images

- Format WebP avec fallback automatique

- Lazy loading natif pour images below-the-fold

- Placeholder blur pour améliorer le LCP perçu

- Attributs width/height explicites pour éviter le CLS

## 7.2 Optimisation du code

- Server Components par défaut (RSC)

- Client Components uniquement pour l'interactivité (FAQ accordion, mobile menu)

- Code splitting automatique par route

- Préchargement des polices avec next/font

- CSS purgé automatiquement par Tailwind

- Static Generation (SSG) pour toutes les pages

## 7.3 Caching et CDN

- Vercel Edge Network pour distribution mondiale

- Headers de cache optimisés (immutable pour assets)

- Preconnect vers domaines externes (lemcal, fonts)

# 8. Sécurité

Bien que le site soit en lecture seule, les bonnes pratiques de sécurité doivent être appliquées :

## 8.1 Headers de sécurité

- Content-Security-Policy : Restriction des sources de contenu

- X-Frame-Options : DENY (protection contre clickjacking)

- X-Content-Type-Options : nosniff

- Referrer-Policy : strict-origin-when-cross-origin

- Permissions-Policy : Désactivation des APIs non utilisées

- Strict-Transport-Security : HSTS avec preload

## 8.2 Autres mesures

- HTTPS obligatoire (géré par Vercel)

- Pas de formulaires sensibles sur le site vitrine

- Validation des liens externes (rel="noopener noreferrer")

- Dépendances à jour et auditées régulièrement

# 9. Planning et Phases

## Phase 1 : Setup et structure (2-3 jours)

- Initialisation projet Next.js 15 avec TypeScript

- Configuration Tailwind CSS et design tokens

- Setup i18n avec next-intl (FR/EN)

- Architecture des composants et dossiers

- Configuration ESLint, Prettier, Husky

## Phase 2 : Composants UI (3-4 jours)

- Header avec navigation et switcher langue

- Footer avec liens et newsletter

- Composants réutilisables (Button, Card, Badge, etc.)

- Animations Framer Motion

## Phase 3 : Sections Homepage (4-5 jours)

- Hero section avec CTA et badges

- Carrousel logos clients

- Sections features et bénéfices

- Timeline communication (avant/pendant/après)

- Exemples d'automatisations

- How it works (3 étapes)

- Tableau de tarification

- FAQ accordion

- Témoignages carousel

## Phase 4 : Pages secondaires (1-2 jours)

- Pages légales (CGV, CGU, Mentions légales, Privacy)

- Traductions EN de toutes les pages

## Phase 5 : SEO et finalisation (2-3 jours)

- Métadonnées et Open Graph

- Schema.org JSON-LD

- Sitemap et robots.txt

- Tests Lighthouse et optimisations

- Configuration headers de sécurité

## Phase 6 : Déploiement (1 jour)

- Déploiement sur Vercel

- Configuration DNS et domaine

- Redirections depuis ancien site

- Tests finaux et mise en production

Durée totale estimée : 13-18 jours de développement

# 10. Critères de Succès

## 10.1 Critères techniques

- Score Lighthouse > 95 sur Performance, SEO, Accessibility, Best Practices

- Core Web Vitals dans le vert (LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1)

- Aucune erreur dans la console navigateur

- Validation W3C HTML sans erreurs

- Tests de structured data passés (Rich Results Test)

## 10.2 Critères fonctionnels

- Parité visuelle à 95% avec le site Webflow actuel

- Navigation fonctionnelle sur desktop, tablet et mobile

- Switcher de langue FR/EN opérationnel

- Tous les CTA redirigent correctement

- Animations fluides sans saccades

## 10.3 Critères business

- Zéro régression sur le trafic organique (suivi Google Search Console)

- Réduction des coûts d'hébergement (Webflow → Vercel)

- Capacité à itérer rapidement sur le contenu

- Base prête pour l'ajout futur d'un blog

— Fin du document —

Document généré avec Claude • Janvier 2026